PRODUCT & TECHNICAL BASELINE

蓝血企业协同智能系统（BMS-AI）产品与技术方案

业务闭环优化版｜自研智能体与知识底座 + 模型 API 接入

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V3.1 |
| 日期 | 2026-07-31 |
| 文档状态 | 产品范围、技术实现与开发验收基线 |
| 适用对象 | 产品、研发、测试、实施、运维与业务负责人 |
| 修订原则 | 业务主流程优先；技术治理下沉；模型通过 API 接入；知识库、智能体编排、权限、记忆与审计自研 |

目标：把“功能丰富的平台”收敛为“能够可靠完成、验收并复用业务任务的产品”。

原全栈自研版文档保留，本文件作为 V3.1 产品范围、技术落地和开发验收基线。

# 0. 文档用途与修订说明

本方案以现有项目代码和原《全栈自研版》技术方案为基线，重新定义可投入使用的产品边界、信息架构、核心业务闭环、技术实现优先级和验收门槛。它既是产品需求基线，也是开发排期和测试验收依据。

本次修订重点解决四个问题：

- 产品入口过多、技术概念暴露过度，普通用户需要在多个“中心”之间理解系统结构。

- 任务、智能体执行、工具调用、审批、证据、交付和验收已有较多基础能力，但尚未形成一条自然、可恢复、可审计的端到端业务链。

- 知识、记忆和经验能力较完整，但“何时生成、谁来审核、如何生效、如何证明有效”仍需产品化闭环。

- 运行时具备队列、事件和 Outbox 基础，但多实例接管、断线续传、等待审批后自动恢复等生产可靠性能力仍需补齐。

## 0.1 修订后的核心结论

系统不再以“功能中心数量”衡量完整度，而以一项业务任务能否被可靠完成、被验收并沉淀为组织经验衡量价值。

产品北极星流程为：

创建任务 → 明确成功标准 → 生成可执行计划 → 检索组织知识 → 调用受控工具 → 必要时等待确认/审批 → 继续执行 → 形成证据与交付物 → 业务验收 → 生成记忆候选 → 复盘效果。

## 0.2 与原方案相比的结构调整

| 调整项 | 原有倾向 | V3.1 处理 |
| --- | --- | --- |
| 普通用户导航 | 我的角色、目标、任务、协同、纠偏、成长、经验等多个中心 | 收敛为工作台、消息、通讯录、我的四个一级入口 |
| 任务工作区 | 执行、协同、纠偏、工具等技术分区并列 | 统一为任务概况、执行时间线、结果与验收三个业务区域 |
| AI 架构 | 容易被理解为多个独立智能体产品 | 单一主智能体负责闭环，按需委派 1–3 个专业智能体 |
| 模型能力 | 可能产生自训模型依赖 | 统一通过可替换模型 API 接入，不训练自有基础模型 |
| 工具执行 | 工具列表和审批能力分散呈现 | Tool Gateway 作为唯一执行与风险决策边界 |
| 记忆与经验 | 独立能力中心 | 由被验收任务自动触发候选，人工审核后生效或发布 |
| 后台治理 | 与业务功能同级 | 身份安全、模型、工具、审计、运维统一下沉至高级设置 |
| 效果展示 | 容易将活跃度等同于业务价值 | 区分运行数据、观察相关性和经审核的效果归因 |

# 1. 产品定位与成功标准

## 1.1 产品定位

BMS-AI 是面向企业内部协作的“任务执行与组织学习系统”。它以任务为业务主对象，把组织、目标、知识、智能体、工具、证据、交付、验收和经验沉淀连接起来。

系统不替代企业的 ERP、CRM、OA 或专业业务系统，而是作为它们之上的协同执行层：

- 将自然语言目标转为可验证任务。

- 在权限范围内利用企业知识和外部模型完成推理。

- 通过 API 工具连接业务系统并执行可审计动作。

- 将产出、证据和验收结果回写到任务。

- 将成功经验转为可治理的组织知识。

## 1.2 目标用户

| 角色 | 核心任务 | 主要界面 | 权限边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通成员 | 接收、执行、协作、提交和验收任务 | 工作台、消息、通讯录、我的 | 仅访问授权组织、任务、知识和工具 |
| 任务负责人 | 拆解目标、分派工作、查看风险、完成验收 | 工作台、任务详情、待我处理 | 可管理其负责范围内的任务与交付 |
| 部门/组织负责人 | 查看业务进展、资源阻塞、结果质量 | 业务概览、业务管理 | 仅查看管理范围，不默认获得敏感内容全文 |
| 知识管理员 | 管理知识源、版本、权限、发布与失效 | 知识中心 | 不自动获得业务审批权限 |
| 平台管理员 | 管理组织、模型、工具、安全、审计与运维 | 管理后台 | 高风险能力受最小权限和审计约束 |
| 审批人/验收人 | 审核高风险动作或业务成果 | 待我处理、消息、任务详情 | 审批与发起职责可分离 |

## 1.3 可量化成功标准

MVP 上线后应持续观测以下指标，初始阈值由试点业务校准，不在未收集基线前承诺虚假提升比例：

| 指标 | 定义 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 任务闭环率 | 已验收任务数 / 到期任务数 | Task、Acceptance |
| 首次验收通过率 | 第一次提交即被接受的交付数 / 总交付数 | Deliverable、Acceptance |
| 人工等待时长 | 运行进入等待确认/审批至恢复的时间 | AgentRun、Approval |
| AI 有效完成率 | 由智能体参与且最终被验收的任务 / AI 参与任务 | AgentRun、Task、Acceptance |
| 有证据回答率 | 需要知识依据的输出中包含有效引用的比例 | GroundedCitation、Evidence |
| 工具执行成功率 | 成功且完成结果核验的调用 / 发起调用 | ToolInvocation |
| 记忆复用有效率 | 被召回且获得正向评估的有效记忆 / 被召回记忆 | MemoryRecord、Evaluation |
| 单次闭环成本 | 模型、工具和人工审核成本 / 已验收任务 | AgentRun、ToolInvocation、人工时间 |

## 1.4 失败条件

出现下列任一情况，不得将系统认定为可投入生产：

- 高风险工具可绕过后端审批或最小权限控制。

- 任务在等待输入/审批后无法可靠恢复，或重复执行外部动作。

- 知识回答无法追溯来源，或权限过滤只依赖前端。

- 多租户/多组织数据可能越权检索、导出或进入模型上下文。

- 交付物缺少证据、验收人或验收结论，仍被标记为完成。

- 运行失败、外部副作用和成本无法通过统一关联标识追踪。

# 2. 产品范围与边界

## 2.1 MVP 必须保留的业务能力

- 组织与成员：组织结构、成员、角色、权限和通讯录。

- 任务闭环：创建、分派、计划、执行、协作、交付、证据和验收。

- 智能体执行：模型 API、计划、知识检索、工具调用、等待与恢复。

- 知识中心：来源接入、解析、切分、向量/关键词检索、重排、引用、版本和权限。

- 受控工具：注册、版本、授权、风险分级、确认/审批、幂等、核验和审计。

- 消息与待办：协作消息、系统通知、待确认、待审批和待验收。

- 记忆与经验：记忆候选、评估、激活、归档、知识发布和失效。

- 业务管理：目标、流程、指标、纠偏、交付质量和效果复盘。

- 管理后台：模型提供方、工具、安全、审计、成本和运行状态。

## 2.2 暂不进入 MVP

- 自研或训练基础大模型。

- 无限制的多智能体自由讨论、广播式“@所有 AI”或无限递归委派。

- 以模拟鼠标键盘为主的通用 GUI 自动化。

- 对外部世界造成不可逆影响但没有人工确认、审批或补偿策略的动作。

- 将模型原始思维链保存或展示给用户。

- 没有业务基线、观察窗口和证据的“自动归因结论”。

- 为每一种治理能力单独增加一级导航。

# 3. 信息架构与交互收敛

## 3.1 普通用户端

普通用户只保留四个一级入口：

| 一级入口 | 用户问题 | 核心内容 | 不应出现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作台 | 我现在要做什么？ | 今日任务、我发起的、我负责的、待我处理、最近结果 | 模型参数、工具 ID、运行 ID |
| 消息 | 谁在等我、发生了什么？ | 协作消息、系统通知、确认、审批、验收提醒 | 原始事件流、内部队列状态 |
| 通讯录 | 我可以找谁协作？ | 组织树、成员、角色、可联系范围 | 安全策略配置 |
| 我的 | 我的身份、偏好和使用情况是什么？ | 个人资料、偏好、授权记录、必要用量信息 | 平台级密钥、租户技术配置 |

“待我处理”是工作台和消息中的统一视图，不新建第五个一级入口。它聚合待补充输入、待确认、待审批、待验收和异常接管。

## 3.2 任务详情页

任务详情仅保留三个业务区域：

| 区域 | 展示内容 | 默认层级 |
| --- | --- | --- |
| 任务概况与下一步 | 目标、成功标准、负责人、截止时间、当前状态、风险、下一动作 | 默认展开 |
| 执行时间线 | 计划摘要、知识引用、协作、工具动作、等待、结果和异常 | 默认展开，技术详情折叠 |
| 结果与验收 | 交付物、证据、指标、验收结论、修改意见、经验候选 | 有结果后突出 |

原“执行、协同、纠偏、工具”能力不删除，但改为时间线事件、上下文侧栏或高级详情。普通用户不需要理解内部运行模式才能完成任务。

## 3.3 管理后台

后台一级结构固定为：

| 分组 | 主要能力 |
| --- | --- |
| 业务概览 | 任务、交付、阻塞、验收、成本与质量概览 |
| 组织与成员 | 组织树、成员、角色、权限和授权范围 |
| 智能体中心 | 智能体模板、版本、能力、适用场景和评测 |
| 知识中心 | 来源、处理、检索、权限、版本、发布和质量 |
| 业务管理 | 目标、流程、指标、纠偏规则、验收模板 |
| 高级设置 | 身份安全、模型提供方、工具注册、审计、运维、API 与集成 |

“身份安全”不是多余功能，但不应作为普通业务菜单。它只服务于管理员完成认证、授权、会话、设备、密钥和审计配置；默认使用安全配置，低频高级参数渐进披露。

## 3.4 表单最小化与自动生成

只要求用户提供影响业务决策的信息，其余字段由系统生成或推导：

| 字段类型 | 处理方式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 业务意图 | 用户填写 | 目标、问题、期望结果、边界、受众 |
| 成功标准 | 用户选择模板并补充 | 完成条件、质量阈值、验收人 |
| 时间要求 | 有必要时填写 | 截止时间、观察窗口 |
| 输入资料 | 用户选择或上传 | 文档、链接、业务记录 |
| 身份与范围 | 从登录态和权限推导 | ownerUserId、tenantId、organizationId |
| 技术标识 | 系统生成 | taskId、runId、stepId、traceId、correlationId |
| 状态与时间 | 状态机生成 | status、createdAt、updatedAt、completedAt |
| 模型与工具版本 | 执行时锁定 | modelId、promptVersion、toolVersionId |
| 风险与审批 | 策略引擎推导 | riskLevel、approvalPolicy、requiredApprover |
| 证据完整性 | 系统生成 | hash、version、sourceUri、citationId |

ID、租户、创建人、状态、时间戳、版本号、追踪号、模型参数、风险级别和证据哈希不得要求普通用户手工输入。允许管理员在高级详情中查看，但默认只显示可读名称。

# 4. 核心业务闭环

## 4.1 标准流程

- 用户用自然语言或模板创建任务，系统自动绑定组织、创建人和权限范围。

- 系统提示用户确认目标、成功标准、截止时间和验收人；缺失关键条件时进入“待补充”。

- 主智能体生成可执行计划摘要，并确定是否需要知识检索、专业智能体或工具。

- 检索层在用户权限范围内召回知识，返回来源、版本和相关片段。

- 主智能体执行低风险只读或草稿动作；中高风险动作转入确认或审批。

- 用户在统一“待我处理”中完成输入、确认或审批，运行从断点自动恢复。

- 每一步写入执行时间线，记录摘要、状态、引用、工具结果、成本和异常，不记录原始思维链。

- 系统形成交付物，并将证据、指标和工具回执关联到交付物。

- 验收人接受、驳回或要求修改。只有接受后任务才进入已完成。

- 被接受的任务自动产生记忆候选；通过评估和人工审核后激活为记忆或发布为知识。

- 在约定观察窗口结束后，业务负责人完成效果复盘，区分观察结果与因果归因。

## 4.2 异常与恢复流程

| 异常 | 系统行为 | 用户入口 | 恢复标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺少业务输入 | 运行进入 WAITING_FOR_INPUT | 待我处理 | 补充后从原步骤继续 |
| 需要确认 | 生成确认请求，不调用外部动作 | 待我处理 | 确认且策略仍有效 |
| 需要审批 | 冻结动作参数和版本 | 待我处理 | 合格审批人通过 |
| 工具超时 | 标记未知或失败，启动核验 | 时间线、异常待办 | 核验外部真实状态后重试或补偿 |
| 模型服务不可用 | 有界重试并切换允许的提供方 | 时间线 | 保持同一 run/step 关联 |
| 断线重连 | 客户端按事件游标续传 | 原任务页面 | 不重复展示或漏失关键事件 |
| 工作进程失联 | 租约过期后由其他实例接管 | 管理后台 | 依幂等键避免重复副作用 |
| 验收驳回 | 创建修订轮次并保留原交付 | 结果与验收 | 新版本重新提交验收 |

## 4.3 受控多智能体协作

系统采用“一个主智能体 + 少量专业智能体”的显式委派：

- 主智能体始终对最终任务状态、计划、证据和交付负责。

- 单次任务默认最多委派 1–3 个专业智能体，最大深度为 2。

- 委派必须写明目标、输入范围、输出格式、权限、预算和截止条件。

- 子智能体通过 parentRunId、taskId、correlationId 和协作消息与主运行关联。

- 子智能体不得扩大知识、工具或组织权限；权限取父级与自身能力的交集。

- 禁止无边界广播、无限递归、重复研究和多个智能体同时修改同一外部对象。

# 5. 当前实现基线与差距

以下判断基于 2026-07-31 工作区代码检查。“已具备”表示存在可识别的代码级基础，不等于生产环境、外部服务或真实用户场景已经验收。

| 能力 | 当前判断 | 已有基础 | 关键差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通用户四入口 | 已具备 | 工作台、消息、通讯录、我的 | 需继续清理任务页技术分区 |
| 后台六分组 | 已具备 | 业务概览、组织成员、智能体、知识、业务管理、高级设置 | 需统一低频配置与默认值 |
| 任务/交付/证据/验收 | 已具备基础 | Task、Deliverable、Evidence、Acceptance 数据模型与业务界面 | 需强化“验收后完成”的端到端约束 |
| 智能体运行追踪 | 已具备基础 | AgentRun、父子运行、成本、引用、工具调用关联 | 缺统一步骤模型和等待状态一致性 |
| 知识检索 | 已具备较强基础 | 关键词、pgvector、RRF、可选重排、知识图谱扩展、权限过滤、降级 | 需在产品中展示可用性、降级和引用质量 |
| Tool Gateway | 已具备较强基础 | 风险状态机、确认、审批、核验、补偿、未知态协调 | 缺 Planner→工具→结果→继续规划的完整循环 |
| 结构化协作 | 已具备基础 | 角色化消息、关联 ID、证据、消息哈希、提交/交付/接受/驳回/升级 | 缺受控委派策略和统一时间线呈现 |
| 记忆与经验 | 已具备较强基础 | 候选、激活、归档、封存、删除；经验评估与知识发布 | 缺验收后自动生成候选及效果反馈闭环 |
| 消息与审批 | 部分具备 | 工具确认/审批、任务协作和通知基础 | 缺统一“待我处理”和审批后自动恢复运行 |
| 运行时可靠性 | 部分具备 | API Outbox、队列、运行事件流 | 缺多实例租约/接管、可靠回放和完整幂等核验 |
| 效果归因 | 数据基础部分具备 | 任务、运行、调用、交付、指标观察和证据可关联 | 缺 Outcome Review 产品、方法和审核机制 |
| GUI 自动化 | 不纳入 MVP | 无需作为当前前提 | 优先 API 集成，后续按明确场景评估 |

# 6. 功能需求

## 6.1 任务与工作台

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-TASK-001 | 支持自然语言和模板创建任务 | P0 | 自动生成技术字段；仅要求业务必要输入 |
| FR-TASK-002 | 创建时明确成功标准、验收人和截止条件 | P0 | 缺少关键条件时不可直接标记为可执行 |
| FR-TASK-003 | 工作台聚合我的任务、我负责的、待我处理和最近结果 | P0 | 不新增一级导航 |
| FR-TASK-004 | 任务状态由后端状态机驱动 | P0 | 前端隐藏按钮不能代替授权和状态校验 |
| FR-TASK-005 | 只有被接受的交付物才能关闭任务 | P0 | 驳回后自动建立修订轮次 |
| FR-TASK-006 | 技术详情按需折叠 | P1 | 普通用户默认看业务摘要与下一步 |

## 6.2 智能体计划与执行

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-RUN-001 | 主智能体生成结构化计划摘要 | P0 | 包含目标、步骤、依赖、风险、预计工具与完成条件 |
| FR-RUN-002 | 实现 Planner→Tool Gateway→结果→Planner 循环 | P0 | 工具结果可驱动后续步骤，不以一次调用结束任务 |
| FR-RUN-003 | 统一运行状态 | P0 | 契约、数据库、API、界面一致支持等待输入和等待审批 |
| FR-RUN-004 | 保存运行步骤而非原始思维链 | P0 | 可审计但不泄露模型内部推理 |
| FR-RUN-005 | 等待完成后自动从断点恢复 | P0 | 不新建重复任务，不重复外部副作用 |
| FR-RUN-006 | 支持有限的专业智能体委派 | P1 | 数量、深度、权限、预算和超时均可控 |
| FR-RUN-007 | 支持取消、超时、重试、接管和补偿 | P1 | 所有分支可追踪且有终态 |

## 6.3 知识库

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-KB-001 | 自研知识源、处理、索引和检索链 | P0 | 不依赖单一云厂商智能体或知识库产品 |
| FR-KB-002 | 模型嵌入与重排通过可替换 API 适配器接入 | P0 | 提供方不可用时有明确降级 |
| FR-KB-003 | 每条回答保留来源、版本、片段和权限判定 | P0 | 无充分证据时明确不确定或拒答 |
| FR-KB-004 | 混合检索、RRF、可选重排和知识关系扩展 | P1 | 可按查询类型和成本策略配置 |
| FR-KB-005 | 展示知识服务就绪度 | P0 | 区分可用、降级、索引中、配置错误和不可用 |
| FR-KB-006 | 支持内容失效、重建索引和版本回溯 | P1 | 历史交付仍可解析原引用版本 |

## 6.4 工具与审批

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-TOOL-001 | 所有工具调用必须经过 Tool Gateway | P0 | 不允许模型或前端绕过策略直接调用 |
| FR-TOOL-002 | 工具版本、输入 Schema 和权限范围显式化 | P0 | 执行时锁定版本并校验参数 |
| FR-TOOL-003 | 按只读、草稿、需确认、高风险审批、禁止分级 | P0 | 高风险审批人可要求与发起人分离 |
| FR-TOOL-004 | 外部动作具备幂等键、超时和结果核验 | P0 | 未知态不得盲目重试 |
| FR-TOOL-005 | 支持 dry-run、补偿和人工接管 | P1 | 适用于有副作用的连接器 |
| FR-TOOL-006 | 工具错误对用户显示业务含义 | P1 | 技术诊断保留在高级详情和审计日志 |

## 6.5 协作、消息与待我处理

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-COL-001 | 任务内支持结构化协作消息 | P0 | 消息与任务、运行、交付和证据关联 |
| FR-COL-002 | 统一聚合待输入、待确认、待审批、待验收和异常接管 | P0 | 同一事项不在多处重复生成待办 |
| FR-COL-003 | 通知与业务状态解耦 | P0 | 通知失败不能回滚已成功业务事务 |
| FR-COL-004 | 支持已读、催办、转交和到期提醒 | P1 | 转交需重新校验权限和职责分离 |
| FR-COL-005 | AI 协作消息标明智能体、版本和依据 | P1 | 用户能区分人、AI 和系统事件 |

## 6.6 交付、证据与验收

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-DEL-001 | 交付物可包含文档、结构化结果、链接或外部回执 | P0 | 记录版本、创建者和关联运行 |
| FR-DEL-002 | 证据支持来源、哈希、时间、权限和可信度 | P0 | 证据变更可识别 |
| FR-DEL-003 | 验收支持接受、驳回、要求修改和备注 | P0 | 验收身份、时间和结论不可丢失 |
| FR-DEL-004 | 验收模板可绑定任务类型 | P1 | 减少重复填写并提高一致性 |
| FR-DEL-005 | 结果页同时展示业务结果、依据和成本摘要 | P1 | 不展示原始思维链 |

## 6.7 记忆与经验

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-MEM-001 | 被接受的任务自动产生记忆候选 | P1 | 驳回、失败或证据不足不得自动激活 |
| FR-MEM-002 | 候选包含来源、适用范围、有效期和证据 | P1 | 可追溯到任务、运行和交付 |
| FR-MEM-003 | 记忆需评估和人工审核后激活 | P1 | 激活、归档、封存、删除受状态机约束 |
| FR-MEM-004 | 经验发布为知识前完成去重、脱敏和权限检查 | P1 | 发布后保留来源链 |
| FR-MEM-005 | 召回后的使用结果回写评估 | P2 | 支持纠错、降权和失效 |

## 6.8 业务指标与效果复盘

| 编号 | 需求 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-OUT-001 | 建立任务到指标观察的关联 | P1 | taskId、runId、toolInvocationId、deliverableId、metricObservationId 可追踪 |
| FR-OUT-002 | 支持基线、观察值、窗口、方法和证据 | P1 | 缺少基线时不得计算提升率 |
| FR-OUT-003 | 默认表述为“观察相关” | P1 | 只有满足方法和审核条件才使用因果语言 |
| FR-OUT-004 | 业务负责人审核效果结论 | P1 | 保留审核人、时间、置信度和限制 |
| FR-OUT-005 | 仪表盘区分活动量、交付质量和业务结果 | P1 | 不用调用次数冒充业务价值 |

# 7. AI 与运行时技术方案

## 7.1 分层架构

| 层级 | 责任 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 产品交互层 | 工作台、任务详情、消息、通讯录、管理后台 | 只暴露业务概念，技术细节渐进披露 |
| 业务编排层 | 任务、交付、验收、流程、目标、纠偏 | 业务状态由后端状态机管理 |
| Agent Runtime | 计划、执行、委派、等待、恢复、成本 | 不直接越过 Tool Gateway |
| 知识与记忆层 | 检索、引用、记忆候选、经验评估和发布 | 权限过滤、来源追溯、版本化 |
| Tool Gateway | 工具注册、策略、审批、执行、核验、补偿 | 唯一外部动作边界 |
| 模型适配层 | Chat、Embedding、Rerank 等模型 API | 可替换、限流、超时、成本、降级 |
| 数据与事件层 | PostgreSQL、pgvector、Outbox、队列、事件流 | 事务一致性、幂等、重放和审计 |
| 治理与运维层 | 身份、权限、密钥、审计、评测、告警 | 最小权限、职责分离、可回滚 |

## 7.2 模型 API 接入

系统不训练自有基础模型。模型能力通过统一 Provider Adapter 接入，业务代码不得绑定某一家模型厂商：

- Chat/Reasoning：用于理解任务、生成计划、总结工具结果和形成交付。

- Embedding：用于知识向量化和语义召回。

- Rerank：用于召回结果重排，可配置为可选增强。

- Safety/Moderation：按业务风险决定使用模型或规则服务。

每次调用必须记录 provider、model、modelVersion（如可得）、promptVersion、参数摘要、Token、延迟、成本、结果状态和关联 runId。密钥只存放在受控配置或密钥管理服务中，不进入日志、前端或知识库。

## 7.3 计划—执行循环

主智能体每一轮只做以下决策之一：

- 请求用户补充业务信息。

- 检索知识并评估证据充分性。

- 委派受控专业任务。

- 提交工具调用提案。

- 基于工具结果更新计划。

- 形成交付物并请求验收。

- 在无法安全完成时拒绝、升级或转人工。

Runtime 只保存可审计的计划摘要、动作、输入哈希、结果摘要、证据和决策原因标签；不得保存或展示模型原始思维链。

## 7.4 建议新增统一步骤模型

建议增加 AgentRunStep，或以等价的不可变事件结构实现：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id、runId、sequence | 步骤身份与顺序 |
| stepType | PLAN、RETRIEVAL、DELEGATION、TOOL_PROPOSAL、TOOL_RESULT、DELIVERABLE、DECISION |
| objective、summary | 面向审计和用户的业务摘要 |
| status | PENDING、RUNNING、WAITING、SUCCEEDED、FAILED、CANCELLED、UNKNOWN |
| toolVersionId、inputHash | 工具版本和不可抵赖输入摘要 |
| evidenceRefs、citationRefs | 证据与引用 |
| parentStepId、childRunId | 委派与子运行关系 |
| tokenUsage、costSummary | 成本核算 |
| startedAt、endedAt | 时序与 SLO |
| errorCode、recoveryAction | 故障定位和恢复 |

## 7.5 统一运行状态

AgentRun 的数据库枚举、API 契约、运行时和前端必须统一到至少以下状态：

- QUEUED

- RUNNING

- WAITING_FOR_INPUT

- WAITING_FOR_APPROVAL

- SUCCEEDED

- FAILED

- CANCELLED

- UNKNOWN

DISPATCHING 可保留为内部状态，但必须明确其对外映射。UNKNOWN 用于外部动作真实结果尚无法确认的情况，不得直接视为失败并重试。

## 7.6 可靠事件与多实例运行

生产运行需要补齐：

- 执行租约、心跳、过期接管和并发所有权校验。

- Outbox 到运行队列的可靠投递与消费幂等。

- 事件序号、游标和 Last-Event-ID 断线续传。

- 每个外部动作的业务幂等键、提供方回执和结果核验。

- 重试预算、死信、人工接管和补偿策略。

- 同一任务的并发运行策略和冲突检测。

# 8. 知识、记忆与经验技术方案

## 8.1 知识处理链

知识源进入系统后依次经过：

接入与授权 → 病毒/类型检查 → 文本抽取 → 结构识别 → 切分 → 元数据与权限标注 → 向量化 → 关键词索引 → 质量检查 → 发布。

检索链采用：

权限过滤 → 关键词召回 + 向量召回 → RRF 融合 → 可选重排 → 关系扩展 → 去重与证据阈值 → 引用输出。

当 Embedding 或 Rerank 提供方不可用时，系统可降级为安全的关键词检索，但必须在界面和运行记录中标明降级状态，不得将降级结果伪装成完整语义检索。

## 8.2 知识权限

权限过滤必须同时覆盖：

- 知识源、文档、分段和引用下载。

- 搜索、预览、问答上下文和导出。

- 后台任务、索引重建和评测。

- 记忆候选、经验发布和跨组织复用。

任何进入外部模型的上下文都必须先完成后端权限检查、敏感信息处理和最小必要裁剪。

## 8.3 经验蒸馏

经验蒸馏不是“把所有对话写进知识库”，而是一个受控流程：

- 任务被正式验收。

- 系统抽取候选方法、适用条件、失败边界和证据。

- 进行去重、隐私、安全和质量评估。

- 知识管理员或业务专家审核。

- 激活为个人/团队记忆，或发布为组织知识。

- 后续召回结果回写质量反馈。

- 到期、被纠错或业务条件变化时降权、归档或失效。

# 9. 数据与关联设计

## 9.1 业务主链

核心对象必须形成稳定关联：

Organization → User/Role → Goal/Process → Task → AgentRun → AgentRunStep → ToolInvocation/CollaborationMessage → Evidence → Deliverable → Acceptance → MemoryCandidate/Experience → MetricObservation/OutcomeReview

## 9.2 建议新增或补齐的数据对象

| 对象 | 目的 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| AgentRunStep | 统一展示计划、检索、工具、委派和结果 | runId、type、status、summary、evidenceRefs、cost |
| PendingAction | 聚合输入、确认、审批、验收和接管 | type、subjectId、assigneeId、dueAt、status、resumeToken |
| OutcomeReview | 审核业务效果 | baseline、observed、window、method、confidence、evidenceRefs、reviewer |
| MemoryCandidateLink | 追溯候选来源 | memoryId、taskId、runId、deliverableId、acceptanceId |
| ExecutionLease | 多实例执行所有权 | runId、ownerInstanceId、expiresAt、heartbeatAt、version |
| EventCursor | 客户端和消费者续传 | streamId、sequence、eventId、publishedAt |

## 9.3 数据原则

- 所有客户业务数据必须绑定已认证账户和组织范围。

- 平台共享的模型配置与客户自有业务数据要明确隔离。

- 技术 ID 全部由后端生成，前端只提交业务输入和已有对象引用。

- 外部动作和审批参数要保存不可变快照，防止审批后内容被替换。

- 软删除、保留期限、导出和彻底删除策略按数据类型定义。

- 证据、审计和安全事件不得被普通业务删除覆盖。

# 10. API、事件与集成契约

## 10.1 API 原则

所有 API 必须明确：

- 认证、组织范围、对象级授权和字段级脱敏。

- 输入 Schema、返回结构、错误码、分页、限流和幂等策略。

- 状态转换前置条件和并发版本。

- 高风险动作的确认/审批引用。

- traceId、taskId、runId 和 correlationId。

## 10.2 关键接口组

| 接口组 | 主要能力 |
| --- | --- |
| Tasks | 创建、更新、分派、状态转换、列表和详情 |
| Agent Runs | 启动、取消、继续、查看步骤与事件 |
| Pending Actions | 获取待办、提交输入、确认、审批、验收和接管 |
| Knowledge | 来源、处理、检索、引用、发布、失效和就绪度 |
| Tools | 注册、版本、授权、提案、执行、核验和补偿 |
| Collaboration | 消息、提交、交付、接受、驳回和升级 |
| Deliverables/Evidence | 版本、证据关联、预览、下载和验收 |
| Memory/Experience | 候选、评估、激活、发布、归档和反馈 |
| Metrics/Outcome | 观察值、窗口、方法、证据和审核 |
| Admin | 模型、密钥引用、策略、审计、成本和运行健康 |

## 10.3 事件契约

事件至少包含 eventId、eventType、aggregateType、aggregateId、sequence、occurredAt、tenantId、actor、traceId、correlationId、schemaVersion 和 payload。消费者必须按 eventId 或业务幂等键去重。

面向用户的事件名称使用业务语言，如“需要你确认”“审批已通过”“工具结果待核验”“交付物已提交”；内部队列和重试细节只在高级诊断中显示。

# 11. 权限、安全、隐私与 AI 治理

## 11.1 身份安全的产品位置

身份安全属于生产必需能力，不属于普通用户的日常业务。它应置于“高级设置”，默认采用安全配置，仅向有权限的管理员展示：

- 登录方式、会话、设备和异常登录。

- 角色、组织范围、临时授权和职责分离。

- API 密钥引用、服务身份和密钥轮换。

- 审批策略、敏感操作和审计查询。

- 数据导出、保留、删除和隐私请求。

## 11.2 AI 治理要求

| 领域 | 要求 |
| --- | --- |
| Prompt 与策略 | 版本化、评测、灰度、回滚 |
| 模型 | 可替换、超时、限流、成本与降级 |
| 知识 | 来源、版本、权限、充分性和引用 |
| 工具 | 最小权限、参数校验、幂等、审批、核验和补偿 |
| 记忆 | 来源、范围、有效期、审核和删除 |
| 输出 | 标明 AI 参与、可编辑、可申诉和人工接管 |
| 数据 | 未经授权的客户机密和个人信息不得发送给外部模型 |
| 审计 | 记录必要上下文，不记录密码、Token、完整敏感数据或原始思维链 |

# 12. 非功能需求与 SLO

| 类别 | MVP 基线 |
| --- | --- |
| 可用性 | 核心 API 月可用性目标 99.9%；依赖服务降级需可见 |
| 性能 | 普通列表 P95 ≤ 1.5 秒；任务详情 P95 ≤ 2 秒；流式首事件目标 ≤ 3 秒 |
| 可靠性 | 外部副作用不重复；等待、断线和实例故障可恢复 |
| 安全 | 服务端授权、依赖与密钥扫描、高风险审批和审计 |
| 数据 | 事务迁移可追踪；备份恢复演练；RPO/RTO 在上线前确认 |
| 可观测性 | 日志、指标、追踪和告警通过 traceId/runId 关联 |
| 成本 | 按组织、任务、运行、模型和工具核算；支持预算和异常告警 |
| 可访问性 | 键盘操作、焦点可见、语义标签、对比度和错误定位 |
| 兼容性 | 至少验证常见桌面宽度；移动端以消息、待办和轻量任务操作为主 |

具体 SLO 必须在试点环境采集基线后确认。未经压测、故障演练和真实提供方验证，不得把目标值表述为已达到。

# 13. 开发实现顺序

## 13.1 总体顺序

| 阶段 | 目标 | 依赖 | 上线价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-A | 统一任务状态、运行状态和待办模型 | 现有 Task、AgentRun、审批基础 | 打通等待、审批、验收 |
| P0-B | 实现 Planner→Tool→Result→Planner 循环 | P0-A、Tool Gateway | AI 可真正持续完成任务 |
| P0-C | 统一任务时间线和待我处理 | P0-A、P0-B | 用户不再理解技术分区 |
| P0-D | 强化交付—证据—验收完成约束 | P0-A | 结果可验收、可追责 |
| P1-A | 运行租约、断线续传、幂等核验和接管 | P0-B | 满足多实例生产可靠性 |
| P1-B | 受控专业智能体委派 | P0-B、结构化协作 | 提升复杂任务处理能力 |
| P1-C | 验收后记忆候选与审核发布 | P0-D、记忆状态机 | 形成组织学习闭环 |
| P1-D | Outcome Review 与业务效果仪表盘 | P0-D、指标观察 | 证明业务价值而非活跃度 |
| P2 | 评测、成本优化、更多 API 连接器 | P0/P1 稳定 | 规模化运营 |
| P3 | 明确场景下评估 GUI 自动化 | 安全沙箱和接管成熟 | 补足无 API 的少数系统 |

## 13.2 可直接进入开发排期的任务

| 顺序 | 开发任务 | 当前状态 | 主要后端工作 | 主要前端工作 | 核心验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行状态统一 | 缺关键闭环 | 对齐枚举、迁移、API 和状态机 | 状态文案与操作一致 | 等待输入/审批可持久化 |
| 2 | PendingAction 聚合 | 部分具备 | 聚合查询、去重、权限、resumeToken | 工作台/消息统一待我处理 | 完成待办后原运行恢复 |
| 3 | AgentRunStep/事件步骤 | 缺失 | 步骤持久化、事件、成本与证据 | 统一执行时间线 | 重连后顺序一致、不重复 |
| 4 | Planner 工具循环 | 缺关键闭环 | 规划、提案、审批、结果回填、终止条件 | 展示计划摘要和下一步 | 至少完成一次多步骤工具任务 |
| 5 | 任务页信息架构收敛 | 技术分区仍多 | 提供聚合详情接口 | 三业务区域、技术详情折叠 | 普通用户不需进入工具页完成任务 |
| 6 | 交付验收硬约束 | 部分具备 | 完成条件、修订轮次、并发校验 | 结果与验收统一 | 未验收不得关闭任务 |
| 7 | 租约与事件续传 | 缺失 | lease、heartbeat、takeover、cursor、幂等 | 断线恢复提示 | 故障演练无重复副作用 |
| 8 | 受控委派 | 部分具备 | 委派策略、权限交集、预算和深度 | 子任务折叠展示 | 超限被拒绝，父任务可汇总 |
| 9 | 自动记忆候选 | 缺失 | 验收事件触发、来源链、去重和评估 | 候选审核 | 未经验收内容不自动激活 |
| 10 | 效果复盘 | 缺失 | OutcomeReview、证据和方法字段 | 结果复盘与仪表盘 | 明确区分相关与因果 |

## 13.3 每个阶段的退出条件

一个阶段只有在以下条件同时满足时才可标记完成：

- 数据迁移、回滚或兼容策略已评审。

- 后端授权和状态机测试通过。

- 关键接口集成测试通过。

- 核心用户流程端到端测试通过。

- 失败、超时、重复请求、断线和权限不足分支已覆盖。

- 运行日志和指标可定位问题。

- 产品文案、帮助和管理员配置说明同步更新。

# 14. 测试与验收方案

## 14.1 P0 端到端验收场景

- 用户创建一个需要知识检索和两次工具调用的任务。

- 系统自动生成 ID、组织、创建人、状态和追踪字段。

- 主智能体生成计划，并基于权限检索知识，输出可点击引用。

- 第一个只读工具直接执行并返回结果。

- 第二个有副作用工具进入确认或审批，外部动作尚未发生。

- 用户从“待我处理”批准后，原 AgentRun 从断点恢复。

- 工具只执行一次；断线重连后时间线无丢失和重复。

- 系统形成交付物，关联工具回执、知识引用和业务证据。

- 验收人先驳回并提出修改，系统保留原版本并创建修订轮次。

- 新版本被接受后任务完成，并产生待审核记忆候选。

## 14.2 必测风险场景

| 场景 | 预期 |
| --- | --- |
| 越权知识检索 | 无片段、引用或元数据泄露，并产生安全审计 |
| 审批参数被篡改 | 原审批失效，必须重新确认 |
| 工具超时但外部已成功 | 进入 UNKNOWN 并核验，不重复执行 |
| 重复点击批准 | 幂等处理，仅一次状态转换和外部动作 |
| Runtime 进程中断 | 租约过期后接管并从安全断点继续 |
| 模型 API 不可用 | 有界重试/允许的降级，清晰提示，不无限等待 |
| 向量服务不可用 | 明示关键词降级，引用仍遵守权限 |
| 未验收任务生成经验 | 不得自动激活或发布 |
| 无基线却展示提升比例 | 系统拒绝或标记数据不足 |
| 普通用户提交技术 ID | 服务端忽略或拒绝不可写字段 |

## 14.3 测试层级

- 单元测试：状态机、权限交集、风险策略、幂等、效果计算和表单默认规则。

- 集成测试：数据库、pgvector、Outbox、队列、模型适配器、工具提供方和文件处理。

- 端到端测试：任务创建至验收、审批恢复、驳回修订、记忆候选和断线续传。

- 安全测试：越权、注入、SSRF、文件上传、密钥泄露、重放和审批绕过。

- 可靠性测试：进程中断、队列重复、数据库短暂故障、模型限流和工具未知态。

- 评测：事实准确性、引用正确性、任务完成率、拒答、幻觉、安全和成本。

# 15. 上线门槛

## 15.1 试点可用

满足以下条件可进入受控试点：

- P0 任务 1–6 全部完成并通过端到端验收。

- 仅开放已验证的模型、知识源和工具连接器。

- 高风险动作全部需要确认或审批。

- 明确试点组织、数据范围、支持人和故障回退方式。

- 具备日志、告警、成本上限和人工接管。

## 15.2 生产可用

在试点基础上还必须满足：

- 租约接管、断线续传、幂等核验和备份恢复演练通过。

- 多组织数据隔离和权限安全测试通过。

- 真实模型提供方和真实工具服务完成容量、限流和故障验证。

- 关键 SLO、RPO、RTO、数据保留和隐私流程得到负责人确认。

- 运维手册、应急预案、审计查询和责任人明确。

- 评测集与线上质量监控可以持续运行。

## 15.3 当前结论

现有系统已经具备较扎实的任务、知识、工具治理、协作、记忆和证据数据基础，但还不能仅凭“功能页面存在”认定为生产可用。真正投入使用前，应优先完成：

- Planner 与 Tool Gateway 的连续执行闭环。

- 等待输入/审批的统一状态与自动恢复。

- 统一待我处理和任务执行时间线。

- 多实例租约、事件续传、幂等核验和故障接管。

- 验收驱动的记忆候选与效果复盘。

这五项补齐后，系统才从“功能丰富的平台”转为“可以可靠承担业务任务的产品”。

# 附录 A：状态定义

| 标签 | 含义 |
| --- | --- |
| 已具备 | 工作区存在明确代码级能力，仍需结合部署与场景验收 |
| 部分具备 | 存在数据模型、接口或界面中的一部分，未形成完整闭环 |
| 缺关键闭环 | 基础模块存在，但缺少决定业务可用性的连接和恢复机制 |
| 缺失 | 当前基线未发现可支撑需求的实现 |
| 不纳入 MVP | 有潜在价值，但当前会扩大风险或分散业务主线 |

# 附录 B：命名与展示原则

- 对用户说“任务、下一步、需要确认、已完成、需要修改”，不说“run、step、invocation、queue”。

- 对管理员可显示业务名称和技术标识，但技术标识默认可复制而非可编辑。

- AI 输出说明“使用了哪些知识和工具”，不展示原始思维链。

- “身份安全”用于后台治理，不删除、不前置、不要求普通用户配置。

- “协同、纠偏、工具、经验”是任务闭环中的能力，不分别扩展为普通用户一级中心。

- 所有新增页面必须回答：我在哪里、当前状态是什么、我要做什么、下一步是什么。

# 附录 C：明确不做

- 不接入腾讯智能体或腾讯知识库作为核心平台依赖。

- 不训练 Cito 类自有基础模型；采用模型 API + 自研编排与治理。

- 不建设独立 Mano 产品；优先通过 Tool Gateway 和 API 连接器执行。

- 不建设独立 Octo 产品；协同、记忆、权限和审核复用现有任务运行底座。

- 不保存模型原始思维链。

- 不为技术完整感增加普通用户一级菜单。

- 不要求用户手工填写可由登录态、规则、状态机或后端生成的字段。