蓝血企业协同智能系统（BMS-AI）技术需求与实现方案

全栈自研版｜自研智能体平台 + 自研企业知识库 + 模型 API 接入

技术需求规格、总体架构、详细设计、治理体系与实施路线

方案定位：智能体运行、知识库、RAG、工具网关、权限治理、评测与运营平台全部自主研发；基础大模型不自研，通过统一模型 API 网关按需接入，避免依赖任何厂商的智能体或知识库平台。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V3.0 全栈自研版 |
| 文档状态 | 技术需求与总体实现方案（自研建设基线） |
| 建设原则 | 价值牵引、战略对齐、流程权威、人机共责、证据可追溯、最小权限 |
| 适用对象 | 企业管理者、业务负责人、产品、架构、研发、数据、安全、实施与供应商团队 |
| 修订日期 | 2026-07-28 |

目录

- 系统概述、建设目标与范围

- 核心概念、角色模型与企业语义模型

- 总体架构与关键设计原则

- 显性层：角色智能体详细技术需求

- 隐性层：价值底座与六大管理系统

- 目标对齐、流程协同与主动纠偏机制

- 数据、知识、记忆与经验蒸馏体系

- 智能体平台、模型、工具与集成实现

- 权限、安全、隐私、审计与AI治理

- 非功能需求、SLO与运维体系

- 需求编号、验收标准与测试方案

- MVP范围、实施路线、交付物与组织保障

- 风险清单与应对策略

- 附录：角色配置、事件、API与评测样例

一、系统概述与设计理念

本系统旨在将"蓝血经营管理系统（BMS）"的"三心驱动、一脑统筹、八臂协同"理念，通过AI技术转化为可落地的企业级协同智能系统。

系统的核心设计理念为"显性智能体与隐性管理底座的融合"：

显性部分（前端）：以"角色智能体（Role-Agent）"为核心交互界面。每个员工配备一个专属的角色智能体（如：AI研发工程师），智能体作为员工的"数字导师与协同伙伴"，指导工作、对齐目标、纠偏行为。

隐性部分（后端）：构建强大的IT管理底座，将战略、营销、流程、组织、人力、财经等六大系统模块化、数据化，作为角色智能体的"知识库与规则引擎"，实现从战略到执行的自动贯通。

1.1 建设目标

将企业价值要求、战略目标、流程规则、组织关系、岗位能力和经营约束转化为机器可理解、可执行、可审计的结构化管理对象。

为每一项员工角色任命实例化角色智能体，使其能够以岗位职责为边界，承接目标、指导工作、发起协同、识别偏离并形成证据闭环。

形成“价值定义—战略解码—目标承接—流程执行—结果评价—能力发展—经验沉淀—经营复盘”的企业级闭环。

在不替代管理责任主体的前提下，提高目标透明度、流程贯通率、跨角色协同效率、知识复用率和单位业务产出的AI投入效率。

1.2 建设范围

| 范围 | 包含内容 | 边界说明 |
| --- | --- | --- |
| 显性角色智能体 | 角色任命、目标工作台、任务指导、协同、纠偏、知识与工具 | 不把通用聊天机器人等同于角色智能体 |
| 价值与战略 | 三类价值、BLM/BEM、BSC、目标树、关键任务、指标与预算 | 战略结论由管理层批准，AI只辅助分析与解码 |
| 营销 | 五看、市场/客户洞察、产品×区域/客户目标、行动方案 | 不替代CRM交易主数据 |
| 流程 | 流程定义、角色节点、任务、事件、异常、补偿与审计 | 流程引擎是正式状态权威 |
| 人力与组织 | 角色能力、证据评价、发展建议、铁三角协同 | 不允许AI单独作出调薪、晋升或淘汰决定 |
| 财经与AI FinOps | 工时、Token、API、平台成本、成果与价值归因 | 不以Token多少直接评价员工绩效 |

系统覆盖范围如下。

1.3 不在首期范围

一次性替换ERP、CRM、HRIS、OA、财务和现有BPM系统。

未经人工审批的重大经营决策、预算调整、合同承诺、人员任免或客户权益变更。

以全量员工监控为目的的行为采集；仅采集履职必需、已授权、可解释的数据。

首期覆盖所有岗位和所有管理流程；首期以单一业务闭环验证价值。

1.4 核心设计原则

| 原则 | 技术含义 |
| --- | --- |
| 价值牵引 | 每个目标、任务、流程和评价必须关联客户价值、企业价值或岗位价值。 |
| 角色显性 | 员工看到并能够管理自己当前承担的角色、目标、权限、协同关系和智能体行为。 |
| 管理底座隐性 | 战略、流程、组织、能力、预算和规则以服务/API/事件方式持续注入角色智能体。 |
| 流程权威 | 正式流程状态由流程引擎维护；智能体只能在授权节点参与、建议或执行。 |
| 证据优先 | 回答、提醒、评价和执行必须保留来源、版本、输入、判断依据和结果。 |
| 人机共责 | AI生成建议，人承担管理责任；高风险动作必须人工确认。 |
| 最小权限 | 按员工身份、角色任命、组织范围、数据标签和任务上下文动态授权。 |
| 持续评测 | 模型、Prompt、知识、工具和规则每次版本变更必须经过离线与在线评测。 |

二、核心概念、角色模型与企业语义模型

2.1 关键概念定义

| 概念 | 定义 | 系统实现 |
| --- | --- | --- |
| 岗位 Position | 组织编制中的工作位置，定义汇报关系、职级、成本中心等。 | HRIS/组织主数据中的岗位实体。 |
| 角色 Role Blueprint | 可复用的标准履职单元，定义使命、责任、价值、能力、流程和权限。 | 版本化角色模板，不能只是一段Prompt。 |
| 角色智能体实例 Role-Agent Instance | 角色模板在具体组织、项目、期间和业务场景中的运行实例。 | 拥有独立配置、上下文、目标、工具策略和审计ID。 |
| 员工角色任命 Assignment | 员工在一定时间和范围内承担某个角色智能体实例的正式关系。 | 包含生效/失效时间、授权范围、任命来源、代理与交接状态。 |
| 任务 Task | 角色为实现目标或完成流程节点而承担的可执行工作单元。 | 关联目标、流程实例、负责人、交付物、截止时间和验收标准。 |
| 价值 Value | 客户价值、企业价值和岗位价值的结构化表达。 | 价值项、权重、指标、约束、正负行为和适用范围。 |
| 证据 Evidence | 支持目标完成、纠偏、评价或知识结论的可追溯事实。 | 来源系统、时间、版本、对象、哈希、权限标签和可信等级。 |

2.2 角色生命周期

- 设计：角色负责人创建角色模板，定义使命、岗位价值、职责、能力、流程节点、协同关系和权限包。

- 评审：业务、流程、人力、数据安全和IT共同评审；形成可发布的角色版本。

- 实例化：按组织、项目或客户场景生成角色智能体实例，并绑定目标、知识域和工具策略。

- 任命：员工被任命后获得角色工作台和对应智能体，权限按任命范围生效。

- 运行：智能体读取目标、任务、流程事件和授权数据，指导员工并协同其他角色。

- 变更：战略、流程或组织变更时创建新版本，评估影响后逐步迁移，不直接覆盖历史配置。

- 代理/交接：支持请假代理、临时项目角色和离岗交接；记忆与权限按策略迁移或封存。

- 撤销：任命失效后立即回收权限，保留审计记录，员工私有记忆不得转移给继任者。

2.3 统一企业语义模型

| 领域 | 核心实体 | 关键关系 |
| --- | --- | --- |
| 价值 | ValueDefinition、ValueMetric、ValueConstraint | 价值→战略/目标/角色/成果 |
| 战略 | Strategy、Objective、Initiative、Metric、Budget | 战略→目标→关键任务→预算 |
| 营销 | MarketInsight、CustomerSegment、Product、Region、SalesPlan | 洞察→策略→产品×客户/区域目标 |
| 组织 | Organization、Position、Employee、Role、Assignment | 组织→岗位→任命→员工/角色 |
| 流程 | ProcessDefinition、ProcessVersion、Node、Instance、Task | 流程→节点→角色→任务→成果 |
| 能力 | Competency、Level、Evidence、Assessment、DevelopmentPlan | 角色要求↔员工证据↔能力差距 |
| 知识 | KnowledgeItem、ExperienceCandidate、Source、Version | 来源→候选→审核→发布→角色适用范围 |
| 财经 | CostLedger、Output、Attribution、Benefit | 员工/智能体投入→成果→价值归因 |

主数据原则：每类实体必须明确唯一编码、主数据来源、数据所有者、版本、生效期和权限标签。向量库不是主数据源，不能替代关系数据库中的目标、任命、预算和流程状态。

三、系统架构设计

系统采用多智能体架构（Multi-Agent System, MAS），分为三层：

3.1 交互层（显性层）

员工工作台：集成IM、文档、任务管理等日常办公工具。

角色智能体（Role-Agent）：作为常驻助手，通过自然语言与员工交互，提供指导、预警和协同支持。

3.2 协同层（Agent编排层）

多智能体协同引擎：负责管理多个角色智能体之间的通信、任务分发与冲突解决。

流程编排引擎：将业务流程转化为智能体之间的交互协议，驱动流程自动流转。

3.3 底座层（隐性层）

知识图谱与向量数据库：存储战略文档、流程规范、岗位模型、历史经验等非结构化数据。

业务规则引擎：固化BLM、BEM、五看等管理模型，执行价值评估与能力评判逻辑。

数据湖：汇聚业务数据、财务数据、行为数据，支撑指标计算与分析。

3.4 修订后的七层技术架构

| 层级 | 关键组件 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 1. 渠道层 | Web工作台、桌面端、移动端、协同渠道适配器、开放API | 身份登录、消息触达、工作台嵌入、第三方调用；渠道能力与核心平台解耦。 |
| 2. 角色体验层 | 角色卡、目标中心、任务中心、协同中心、纠偏中心、知识中心 | 向员工显性展示角色、目标、权限、工作与证据。 |
| 3. 智能体运行层 | Agent Runtime、Planner、Memory、RAG、Model Router、Evaluator | 理解意图、规划、检索、调用工具、生成建议和自检。 |
| 4. 管理控制层 | 价值、战略、角色、能力、组织、政策与版本中心 | 把管理思想转换为结构化配置、规则和版本。 |
| 5. 执行协同层 | BPM、任务引擎、事件总线、协同协议、工具网关 | 维护正式流程状态、任务、事件、幂等、补偿与执行。 |
| 6. 数据知识层 | 关系库、图数据库、向量库、对象存储、数仓、事件库 | 分别承载主数据、关系、文档、成果、分析和事件。 |
| 7. 治理运营层 | IAM、策略引擎、审计、可观测性、AI评测、FinOps、数据治理 | 保障安全、可控、可解释、可运营和成本透明。 |

3.5 核心运行链路

- 员工登录Web、桌面端、移动端或已接入的协同渠道，身份服务解析员工、组织、岗位及当前有效角色任命。

- 角色路由服务加载对应角色智能体实例、目标上下文、流程待办、权限包和适用知识域。

- 用户请求或业务事件进入Agent Runtime；策略引擎先判断数据可见范围和允许动作等级。

- 智能体从目标服务、流程服务、业务系统和知识服务检索结构化事实与非结构化知识。

- 规划器生成步骤；工具网关对每个调用执行参数校验、权限检查、幂等控制和敏感操作拦截。

- 流程类动作由流程引擎提交或推进；高风险动作进入人工确认节点。

- 结果返回员工工作台，同时写入任务、证据、审计、Token与成本台账。

- 在线评测与反馈系统判断回答质量、纠偏准确性和工具执行结果，形成持续改进数据。

3.6 部署与环境

| 环境 | 用途 | 关键隔离 |
| --- | --- | --- |
| 开发 DEV | 开发、单元测试、模拟数据 | 不得接入生产客户数据；使用脱敏样本。 |
| 集成 SIT | 跨系统接口、流程和事件联调 | 独立消息主题、密钥和数据库。 |
| 验收 UAT | 业务验收、AI评测和权限验证 | 按角色准备可追溯验收数据集。 |
| 生产 PROD | 正式业务运行 | 多可用区、高可用、最小权限、审计与备份。 |
| 灾备 DR | 重大故障恢复 | 定期演练RTO/RPO，关键配置和审计异地备份。 |

四、显性层：角色智能体（Role-Agent）详细技术需求

4.1 核心需求

角色智能体是系统的“触角”，直接与员工交互，需具备以下核心能力：

角色定义与绑定：智能体与具体岗位角色绑定，继承该角色的能力模型、权限范围和业务目标。当员工被任命时，自动配置对应智能体。

战略与价值理解：深刻理解企业级战略内容、业务目标（BSC四个维度：财务、客户、内部流程、学习成长），以及客户价值、企业价值和岗位价值的特定诉求。

目标对齐与协同：主动向下分解目标，向上对齐战略，横向与其他角色智能体协同，确保动作一致性。

行为指导与纠偏：在员工日常工作中提供指导，当发现员工行为背离战略目标或价值要求时，主动发出预警并提供修正建议。

经验蒸馏：持续观察员工的实战操作，提取隐性知识，沉淀为组织级经验。

4.2 角色智能体配置模型

| 配置域 | 必须字段 | 运行作用 |
| --- | --- | --- |
| 身份 | RoleCode、名称、使命、适用组织/项目、版本 | 确定智能体是谁以及适用边界。 |
| 价值 | 客户/企业/岗位价值项、权重、正负行为 | 用于任务优先级、纠偏和结果评价。 |
| 职责 | 责任、交付物、决策权、建议权、禁止事项 | 约束计划与工具调用。 |
| 目标 | 承接目标、关键任务、指标、基线、目标值、周期 | 形成目标工作台和可追溯任务。 |
| 流程 | 流程版本、节点、输入、输出、SLA、异常路径 | 决定何时唤醒、需要什么、交付给谁。 |
| 协同 | 上下级、上下游、RACI、铁三角关系 | 自动发现协同对象和升级路径。 |
| 能力 | 能力项、等级、行为锚点、证据类型 | 指导员工、评价差距并推荐提升。 |
| 知识 | 知识域、可信来源、失效规则、保密等级 | 限定RAG检索范围和回答依据。 |
| 工具 | 工具清单、参数约束、动作等级、审批策略 | 控制查询、草稿、确认后执行或自动执行。 |
| 记忆 | 企业/角色/员工/任务记忆策略 | 隔离标准知识、个人偏好和临时上下文。 |

4.3 上下对齐与左右协同

向上对齐：每个角色目标必须能追溯到上级目标、企业战略、价值项和预算；上报内容包含进度、预测、风险、依赖和证据。

向下分解：目标分解必须生成责任角色、指标、时间、资源、验收标准和依赖，不允许只生成自然语言行动建议。

横向协同：通过RACI、流程节点和任务依赖发现协同角色；请求必须包含背景、所需输入、截止时间、格式和共同目标。

冲突处理：指标、资源或优先级冲突时，智能体生成冲突说明和可选方案，由指定决策角色裁决，不由模型私自决定。

协同协议：Agent之间使用结构化消息，包含CorrelationId、目标、任务、发送/接收角色、权限、截止时间、上下文引用和期望输出Schema。

4.4 工作指导与成果交付

任务解释：说明任务来源、价值、目标、上下游、约束、完成标准和风险。

计划生成：输出步骤、里程碑、责任人、时间、依赖、资源和验证方式，可由员工确认后写入任务系统。

过程指导：根据流程节点和能力差距推荐模板、案例、检查表和专家资源。

成果检查：按交付物Schema、质量规则、指标和流程准入条件自动检查，并输出不符合项。

证据归档：把批准后的计划、关键决策、交付物、评审结果和指标变化关联到任务与目标。

4.5 主动纠偏机制

| 步骤 | 技术处理 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 事件触发 | 监听任务延期、指标异常、流程退回、预算超限、客户反馈、频繁返工等事件。 | 标准BusinessEvent。 |
| 上下文装配 | 加载任务、目标、价值、流程、资源、历史变更和员工授权范围。 | CorrectionContext。 |
| 规则检测 | 执行硬规则、阈值、时限、权限和流程一致性检查。 | RuleFindings。 |
| 模型判断 | 对目标相关性、价值冲突和复杂因果进行受控判断。 | ModelFinding＋置信度。 |
| 证据验证 | 检查来源、版本、时间、权限和事实一致性。 | EvidenceBundle。 |
| 风险分级 | 按影响×紧急度×置信度划分提示、预警、升级。 | Severity。 |
| 员工交互 | 展示依据、影响、建议、协同对象；允许接受、驳回或解释。 | CorrectionCard。 |
| 闭环学习 | 记录最终判断和业务结果，调整规则阈值和评测集。 | FeedbackLabel。 |

纠偏约束：任何涉及员工绩效、能力、合规或责任归属的高影响纠偏不得仅基于模型输出；必须引用结构化事实并经过授权管理者复核。

4.6 角色智能体记忆分层

| 记忆类型 | 内容 | 生命周期与隔离 |
| --- | --- | --- |
| 企业记忆 | 战略、制度、流程、标准和共享知识 | 企业级版本管理；按密级授权。 |
| 角色记忆 | 角色最佳实践、常用模板、历史成功模式 | 随角色版本演进；多人可复用。 |
| 员工私有记忆 | 偏好、学习目标、个人工作习惯 | 仅本人及授权场景可访问；离任不转交。 |
| 任务记忆 | 当前任务上下文、决策、依赖和临时材料 | 任务结束后归档、摘要或按策略删除。 |
| 会话记忆 | 短期对话上下文 | 会话级TTL；敏感字段不进入长期记忆。 |

4.7 显性工作台

我的角色：当前角色、任命期限、职责、权限、协同关系和角色版本。

我的目标：目标树、四维指标、基线/目标/实际、风险和上级目标关联。

我的任务：待办、流程节点、截止时间、交付物、验收标准和阻塞依赖。

协同中心：待请求、待响应、共同目标、承诺时限和冲突升级。

纠偏中心：风险等级、依据、建议、员工反馈、管理者复核和关闭状态。

成长中心：能力要求、证据、差距、发展行动和学习成果。

经验中心：候选经验、脱敏结果、审核状态、适用范围和复用效果。

AI用量：Token、工具、平台费用、节省时间、成果和成本归因。

4.8 角色智能体功能需求清单

| 编号 | 需求 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| RA-001 | 支持版本化角色模板及发布审批。 | 可查看历史版本、差异、生效范围和审批记录。 |
| RA-002 | 支持一人多角色、一角色多人、临时角色和代理。 | 权限、目标和记忆按任命实例隔离。 |
| RA-003 | 任命生效后自动实例化角色工作台和智能体。 | 配置完成时间≤5分钟（建议初始目标）。 |
| RA-004 | 智能体回答必须按权限检索战略、目标、流程和知识。 | 越权数据返回率为0。 |
| RA-005 | 每个任务可追溯到目标、价值和流程。 | 关键任务关联完整率100%。 |
| RA-006 | 支持结构化协同请求、承诺、回执和升级。 | 消息含统一Schema和CorrelationId。 |
| RA-007 | 支持事件驱动主动提醒和纠偏。 | 每条纠偏含依据、影响、建议和反馈入口。 |
| RA-008 | 支持工具动作分级和人工确认。 | 禁止动作不可调用；高风险动作必须确认。 |
| RA-009 | 支持角色、员工、任务和会话记忆隔离。 | 任命撤销后权限和私有记忆访问立即失效。 |
| RA-010 | 支持经验候选提取、脱敏、审核和发布。 | 未经审核的经验不得进入正式角色知识库。 |
| RA-011 | 支持Prompt、知识、模型、工具和策略版本记录。 | 任一输出可追溯到运行版本。 |
| RA-012 | 支持员工对建议、纠偏和评价提供反馈。 | 反馈进入评测集并可被运营人员复核。 |

五、隐性层：价值底座与六大管理系统

5.1 底座需求

后端底座是系统的“大脑与神经”，负责规则定义与资源调度：

价值定义模块：清晰定义并量化客户价值、企业价值和岗位价值的核心内容与衡量标准。

战略系统模块：基于BLM（业务领先模型）和BEM（业务执行力模型），在双重价值指导下，输出企业级目标、关键任务、战略衡量指标及年度预算。

营销系统模块：基于“五看”（看行业、看市场、看客户、看竞争、看自己）洞察，输出营销战略、销售策略，以及基于产品和区域/客户维度的销售目标与行动方案。

流程系统模块：定义企业核心流程，将各角色智能体映射到流程节点。通过智能体间的交互，自动触发流程流转，实现端到端贯通。

人力资源系统模块：定义角色能力要求，评估智能体（及背后员工）的执行结果。若目标未达成，重新评估能力并给出提升建议；监督经验蒸馏的有效性。

组织系统模块：监督敏捷组织（如“铁三角”）的构建清晰度与协同到位情况。

财经系统模块：记录员工与角色智能体在业务执行中消耗的资源（如Token算力成本）及产出价值，实现精细化核算。

结构修正：本方案统一定义为“一个价值管理底座 + 战略、营销、流程、人力、组织、财经六大管理系统”，解决原文模块数量口径不一致的问题。

5.2 价值管理底座

| 价值类型 | 结构化内容 | 典型指标 |
| --- | --- | --- |
| 客户价值 | 目标客户、需求/痛点、价值主张、客户成功条件、禁止损害行为 | NPS、续费率、交付周期、质量、客户业务结果 |
| 企业价值 | 增长、利润、现金、品牌、合规、风险、长期能力和资产沉淀 | 收入、利润率、现金流、风险损失、复用资产 |
| 岗位价值 | 角色存在理由、主要客户、关键责任、交付物、价值证明和行为边界 | 目标完成、交付质量、协同贡献、知识贡献、成本效率 |

价值定义必须支持版本、生效期、适用组织/客户/产品、权重和冲突优先级。

价值项必须关联可量化指标或可审核的行为证据；不能只保存口号。

当客户价值、企业短期收益与长期能力发生冲突时，系统只提供冲突分析和方案，由授权角色决策。

5.3 战略系统

5.3.1 BLM/BEM结构化对象

| 模型阶段 | 输入 | 输出对象 |
| --- | --- | --- |
| 战略意图 | 使命、愿景、价值、经营要求 | 战略主题、目标边界、优先级 |
| 市场洞察 | 五看、客户、竞争、趋势、能力 | 机会、威胁、关键假设 |
| 创新焦点 | 业务组合、资源和差距 | 增长机会、创新议题、取舍 |
| 业务设计 | 客户选择、价值主张、价值获取 | 业务模式、关键能力、风险 |
| 关键任务 | 战略选择与能力差距 | Initiative、Owner、里程碑、预算 |
| 正式组织 | 组织、流程、人才和治理 | 责任结构、流程、能力与机制 |
| 人才与氛围 | 能力现状和文化要求 | 角色能力、发展行动、激励方向 |
| 领导力与价值观 | 行为要求与决策原则 | 领导动作、价值约束和复盘机制 |

5.3.2 目标与指标模型

目标对象包含ObjectiveId、父目标、责任组织/角色、周期、状态、置信度、价值关联、预算和版本。

指标对象包含指标口径、公式、单位、维度、数据源、更新频率、基线、目标、阈值和数据负责人。

BSC四维指标必须显示因果关系：学习成长→内部流程→客户→财务，不能只做四类标签。

目标分解必须记录“承接/贡献/约束”关系，允许多个角色共同贡献，但必须明确主要责任角色。

战略或指标口径变更时保留历史版本，并对下游任务、预算、流程和评价执行影响分析。

5.4 营销系统

营销模块负责把洞察、策略、目标和行动方案连接到客户、产品、区域与角色。

| 能力 | 技术实现 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 五看洞察 | 文档解析＋结构化数据分析＋人工确认 | 事实、假设、机会、风险、证据和可信度 |
| 市场/客户分层 | 客户标签、行为、价值与潜力模型 | Segment、Persona、需求和成功标准 |
| 营销战略 | 价值主张、渠道、内容、品牌和竞争策略 | 版本化策略及适用范围 |
| 销售策略 | 产品×区域/客户目标矩阵、覆盖与转化策略 | 销售目标、Pipeline要求、行动计划 |
| 行动闭环 | 任务、活动、客户反馈、商机和结果事件 | 进度、偏差、策略复盘和经验 |

5.5 流程系统

流程定义采用BPMN或等价的可执行状态机，包含版本、触发器、节点、网关、人工任务、服务任务、计时器、异常和补偿。

每个流程节点绑定责任角色而不是固定员工；运行时根据有效任命解析具体员工及角色智能体实例。

节点配置输入Schema、输出Schema、准入条件、SLA、工具、权限、交付物和验收规则。

智能体在节点中可承担指导、生成草稿、自动校验或受控执行；节点完成状态只能由流程引擎确认。

所有写操作必须幂等；流程重试不能重复创建合同、审批、订单或客户通知。

异常路径需支持超时、退回、转办、加签、撤销、终止、补偿和人工接管。

5.6 人力资源系统

| 对象 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 能力项 | CompetencyCode、定义、适用角色、能力类别 | 知识、技能、经验、行为和工具能力。 |
| 能力等级 | 等级、行为锚点、任务复杂度、证据要求 | 避免只用抽象的1-5级评分。 |
| 能力证据 | 任务、成果、评审、指标、时间、来源 | 证据必须可追溯且在有效期内。 |
| 差距分析 | 角色要求、员工证据、上下文归因、置信度 | 目标未达成不自动等于能力不足。 |
| 发展计划 | 行动、课程、实践任务、导师、期限、验证方式 | 优先用真实任务提升能力。 |

5.6.1 结果归因

在能力评价前先判断目标合理性、资源、权限、流程、上下游、市场变化和员工能力等因素。

AI只生成归因候选和证据摘要；高影响能力结论由员工、直属管理者和人力按权限共同确认。

员工有权查看与自身相关的证据、评价逻辑和改进建议，并可补充证据或提出异议。

5.7 组织系统

维护部门、岗位、人员、角色、汇报、决策、协同、项目组织和临时授权关系。

铁三角配置必须明确共同客户目标、客户责任角色、解决方案责任角色、交付责任角色、共享指标和冲突裁决人。

协同健康度不能只看消息频率，应综合任务响应时长、输入输出完整率、流程退回率、承诺兑现率、客户问题闭环率和共同目标结果。

组织调整时自动执行目标、流程、权限、任务和角色智能体影响分析，防止“组织已变但系统关系未变”。

5.8 财经与AI FinOps系统

| 台账 | 记录内容 | 归集维度 |
| --- | --- | --- |
| AI成本台账 | 输入/输出Token、缓存、模型、工具、API、运行时、存储和检索 | 员工、角色、任务、流程、客户、项目 |
| 人工投入台账 | 工时、审核、返工和协同投入 | 岗位、角色、任务、成本中心 |
| 成果台账 | 交付物、质量、周期、商机、合同、知识资产和风险降低 | 任务、目标、客户、产品 |
| 价值归因 | 直接贡献、辅助贡献、可避免成本、长期能力和置信度 | 角色、团队、智能体版本 |

ROI公式应按场景配置：ROI=(经确认收益+可避免成本-总投入)/总投入，不直接把合同金额视为AI产出。

多角色协同成果采用规则＋人工确认的分摊模型，保留归因依据和不确定性。

建立角色/任务预算、成本预警、模型路由、缓存、批处理和小模型优先策略。

六、目标对齐、流程协同与主动纠偏机制

6.1 目标追溯链

系统必须形成：价值→战略主题→企业目标→部门目标→团队/项目目标→角色目标→关键任务→流程任务→工作成果→指标结果→复盘结论。

| 校验项 | 规则 |
| --- | --- |
| 目标完整性 | 目标必须有责任主体、周期、指标、目标值、数据源、价值关联和上级来源。 |
| 任务相关性 | 关键任务必须说明对目标的贡献类型和预期贡献。 |
| 成果有效性 | 成果必须满足Schema、质量规则、验收人和证据要求。 |
| 指标一致性 | 指标公式、维度和口径版本必须一致；变更后重新计算影响。 |
| 预算约束 | 任务消耗必须关联预算或明确例外批准。 |

6.2 业务事件标准

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| EventId / EventType | 唯一事件ID和业务事件类型。 |
| OccurredAt / ProducedAt | 业务发生时间和系统生成时间。 |
| Subject | 员工、角色、目标、任务、流程、客户或指标对象。 |
| OrganizationScope | 组织、项目、客户和数据访问范围。 |
| Payload | 版本化JSON Schema，禁止无结构任意文本作为核心状态。 |
| CorrelationId / CausationId | 贯穿一次协同或流程链路，支持因果追溯。 |
| Sensitivity / Retention | 敏感级别、保留期限和脱敏策略。 |
| Source / EvidenceRefs | 来源系统、来源记录和证据引用。 |

6.3 Agent协同协议

Request：请求另一角色提供输入、评审、决策或执行。

Commit：接收角色承诺交付内容和时间。

Deliver：提交结构化成果及证据。

Accept/Reject：验收或退回，并说明标准和不符合项。

Escalate：因冲突、超时、权限或资源问题升级到指定决策角色。

Cancel：由授权角色取消请求，记录影响和补偿动作。

6.4 纠偏规则分类

| 类别 | 示例 | 优先实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 硬约束 | 越权、流程步骤缺失、预算超限、必填成果缺失 | 规则引擎，确定性判断 |
| 阈值异常 | 指标偏差、超时、退回率、返工率 | 指标引擎＋事件规则 |
| 目标偏离 | 任务与目标贡献弱、优先级与战略不一致 | 关系图＋模型判断＋证据 |
| 价值冲突 | 短期收入损害客户长期价值 | 价值规则＋情景分析＋人工决策 |
| 协同风险 | 依赖未响应、承诺冲突、铁三角信息不一致 | 协同事件与SLA |
| 能力风险 | 连续相似错误且排除资源/流程因素 | 证据归因＋管理者复核 |

七、数据、知识、记忆与经验蒸馏体系

7.1 数据存储分工

| 存储 | 承载内容 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| 关系数据库 | 组织、岗位、角色、任命、目标、指标、预算、任务、流程状态 | 不得只把这些对象放入向量库。 |
| 图数据库 | 目标承接、角色协同、流程关系、客户/产品关系和影响分析 | 图关系必须来自受控主数据。 |
| 向量数据库 | 制度、案例、经验、研报、文档切片及Embedding | 不得作为权限和业务状态权威。 |
| 对象存储 | 原始文档、成果、附件、音视频和模型产物 | 必须加密、版本化并关联元数据。 |
| 事件存储 | 业务事件、协同消息、纠偏事件和运行轨迹 | 事件不可随意覆盖，采用追加和补偿。 |
| 数据仓库 | 指标、成本、产出、组织和经营分析 | 口径必须与指标服务一致。 |
| 审计库 | 访问、检索、Prompt、工具调用、审批和结果 | 防篡改、分级留存、受限访问。 |

7.2 知识治理流程

- 采集：连接文档、知识库和业务系统，登记来源、所有者、密级、适用范围和保留期。

- 解析：版面解析、表格抽取、OCR和元数据提取，保存原文与解析版本。

- 切分：按标题、语义和业务对象切分；保留文档ID、章节、页码和版本。

- 审核：业务责任人确认准确性、有效期和访问范围。

- 索引：建立关键词、向量和结构化索引；敏感内容按权限分库或检索前过滤。

- 检索：采用权限过滤→混合召回→重排→证据组装→生成→引用校验。

- 反馈：记录无答案、错误引用、过期知识和员工反馈。

- 下架：失效知识停止召回但保留审计；新版本建立替代关系。

7.3 经验蒸馏治理

| 阶段 | 控制要求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 候选识别 | 从高质量成果、复盘和经授权交互中提取，不采集无关私人内容。 | Candidate |
| 脱敏去标识 | 移除个人隐私、客户秘密、凭证和不必要身份信息。 | Sanitized |
| 结构化 | 提取场景、问题、步骤、前提、反例、风险、效果和适用边界。 | Structured |
| 专家审核 | 由角色负责人或领域专家确认事实与可复用性。 | Approved/Rejected |
| 验证 | 在测试集或小范围任务验证效果和副作用。 | Validated |
| 发布 | 发布到指定角色/组织知识域，记录版本和贡献者。 | Published |
| 运营 | 观察召回、采纳、效果、投诉和过期风险。 | Monitored |
| 下架/回滚 | 错误、失效或风险知识停止使用并回滚。 | Retired |

八、智能体平台、模型、工具与集成实现

8.1 自研总体技术路线

本方案采用“应用与数据能力自研、基础模型通过API接入”的技术路线。企业自主建设智能体控制平面、Agent Runtime、任务编排、知识采集与RAG、工具网关、权限策略、审计、评测和运营体系；大模型通过统一模型API网关接入，不采购或依赖任何厂商的智能体开发平台、托管知识库或托管RAG。

8.1.1 自研角色智能体平台

Agent Runtime：自主实现会话上下文、规划执行、状态机、任务队列、步数/时间/预算限制、失败重试、人工接管和多智能体协同协议；核心运行状态保存在企业自有数据库。

配置中心：自主实现角色模板、System Prompt、模型参数、知识域、工具策略、输出Schema和审批规则的版本化管理，支持草稿、测试、发布、灰度、回滚与审计。

自研知识库与RAG：自主实现文档接入、对象存储、解析、OCR、切分、Embedding、关键词/向量混合检索、重排、权限前置过滤、证据组装、引用校验、版本管理和质量评测。

工具调用：自主建设工具注册中心和工具网关，对内部IT系统API执行身份传递、参数校验、最小权限、幂等、限流、DryRun、人工审批、执行回执和补偿控制。

渠道适配：通过自研开放接口和适配器接入Web、桌面端、移动端及现有协同软件；渠道仅承担身份、消息和入口，不承载智能体编排、知识检索或企业权限判断。

8.2 平台路线决策

| 自研组件 | 主要职责 | 关键实现 | 控制边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能体控制平面 | 角色模板、配置、发布、路由、策略、运营 | 版本化配置、灰度、回滚、租户隔离、评测门禁 | 不在Prompt中固化业务主数据和权限 |
| Agent Runtime | 上下文、状态机、任务编排、多智能体协同、人工接管 | 队列驱动、幂等、超时、重试、预算与步数限制 | 模型只负责推理，运行状态由企业平台掌控 |
| 自研知识与RAG平台 | 采集、解析、切分、索引、检索、重排、引用、治理 | 对象存储＋关系库＋全文索引＋向量索引＋检索评测 | 权限在召回前过滤；向量库不作为权限和主数据权威 |

自研边界：企业负责智能体平台、知识库、RAG、权限、流程、工具、审计、评测及数据资产；模型服务商只通过标准API提供推理能力。所有模型请求必须经过企业模型网关，业务系统不得直接调用模型。

8.3 模型路由

| 任务类型 | 模型策略 | 控制 |
| --- | --- | --- |
| 事实问答 | 中小模型＋混合检索＋重排 | 要求引用、低温度、无证据不回答。 |
| 复杂战略分析 | 高能力推理模型 | 分步推理结果不直接公开；输出假设和证据。 |
| 结构化抽取 | 小模型/专用模型 | JSON Schema校验和重试上限。 |
| 分类与规则判断 | 规则优先，小模型补充 | 关键合规判断不得仅依赖生成模型。 |
| 长文生成 | 高能力生成模型 | 模板约束、事实校验、敏感信息检查。 |
| 高频后台任务 | 批处理、缓存、小模型优先 | 成本预算、限流和降级。 |

8.4 Prompt与Agent配置工程

Prompt只承载行为指令，不直接复制全部战略、流程和制度；动态上下文通过结构化服务和RAG注入。

Prompt模板包括角色身份、目标、约束、工具政策、输出Schema、拒绝条件和升级规则。

所有Prompt、模型参数、工具描述、知识索引和策略具有VersionId，可灰度、回滚和A/B测试。

运行时保存AgentRunId、模型、Token、输入摘要、检索证据、工具调用、审批、输出和评测结果。

8.5 工具网关

| 能力 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 统一注册 | 工具ID、版本、Owner、输入/输出Schema、超时、重试、幂等和数据分类。 |
| 身份透传 | 以员工＋角色任命的组合身份执行，不使用共享超级账号。 |
| 策略执行 | RBAC＋ABAC＋任务上下文，动作分级和人工确认。 |
| 参数校验 | JSON Schema、枚举、范围、敏感字段和业务规则校验。 |
| 执行保护 | 超时、熔断、限流、幂等键、补偿和沙箱。 |
| 审计 | 记录调用者、角色、工具、参数摘要、结果、耗时、成本和审批人。 |

8.6 协同渠道与工作台集成

采用统一企业智能工作台，根据登录员工和有效任命路由到不同角色智能体；不为每个角色建设独立机器人，避免身份、权限、知识和运营配置分散。

渠道侧只负责身份登录、消息触达、待办通知和工作台入口；复杂目标、任务、纠偏、知识引用、审批和能力界面由自研Web/桌面工作台提供。

渠道适配层统一处理消息模板、频率控制、免打扰、签名验真、失败重试、回执和幂等；新增渠道只实现适配器，不改变Agent Runtime和知识服务。

外部渠道用户标识与企业EmployeeId建立受控映射；员工离职、组织变更或授权失效事件必须触发会话失效、权限回收和缓存清理。

8.7 外部系统集成清单

| 系统 | 读取 | 写入 | 集成方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| HRIS | 员工、组织、岗位、任命、状态 | 角色任命建议/能力结果（需审批） | API＋组织变更事件 |
| CRM | 客户、商机、活动、合同、反馈 | 协同任务、销售计划草稿 | API＋CDC/事件 |
| ERP/财务 | 预算、成本、订单、收入、回款 | 预算申请/核算凭证草稿 | API/ESB，关键写入需确认 |
| OA/BPM | 流程、待办、审批结果 | 发起、提交、撤回、查询 | OpenAPI＋Webhook |
| 项目/任务系统 | 项目、任务、里程碑、缺陷 | 任务、评论、状态草稿 | API＋事件 |
| 知识/文档 | 制度、模板、文档、权限 | 经审核知识和成果 | 连接器＋增量同步 |
| 数据平台 | 指标、明细、维度和口径 | AI运行和反馈数据 | SQL/API/消息 |

九、权限、安全、隐私、审计与AI治理

9.1 身份与授权模型

有效权限 = 员工基础权限 ∩ 角色任命权限 ∩ 组织/项目范围 ∩ 数据标签策略 ∩ 当前任务上下文 ∩ 动作风险策略。

| 控制 | 要求 |
| --- | --- |
| 认证 | 企业SSO、MFA、短期Token、服务身份和密钥轮换。 |
| RBAC | 按岗位/角色授予基础权限包。 |
| ABAC | 按组织、客户、项目、数据密级、地域、时间和任务状态动态判断。 |
| 职责分离 | 申请、审批、执行、验收和审计不得由同一智能体自动完成。 |
| 临时授权 | 有原因、范围、期限、批准人和自动回收。 |
| 紧急访问 | Break-glass双人授权、全量审计和事后复核。 |

9.2 数据安全与隐私

数据分级分类：公开、内部、敏感、机密；客户数据、员工数据、战略和财务数据分别制定访问策略。

传输和静态加密；密钥由KMS管理，禁止在Prompt、日志或前端暴露API Key和Secret。

发送模型前执行字段级脱敏、最小化和用途限制；对外部模型明确数据保留和训练政策。

对员工工作数据进行目的限定、知情告知、权限审查和保留期管理；禁止采集与履职无关的私人内容。

RAG检索必须在召回前做权限过滤，并在生成后再次执行敏感信息检查，避免跨角色泄露。

9.3 AI安全

| 风险 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 提示注入 | 文档内容与系统指令隔离；工具调用不接受知识文档中的指令；输入输出安全分类。 |
| 幻觉 | 结构化事实优先、强制引用、无证据拒答、关键字段二次查询。 |
| 越权工具调用 | 工具网关策略、短期凭证、动作分级、参数Schema和人工确认。 |
| 恶意文件/链接 | 文件扫描、沙箱解析、域名允许列表和内容安全检测。 |
| 模型漂移 | 固定版本、回归评测、灰度、监控和回滚。 |
| 数据投毒 | 知识来源白名单、审核、版本、异常检测和发布审批。 |
| 自主循环失控 | 最大步骤、Token、耗时、重试、预算和人工接管阈值。 |

9.4 审计要求

记录用户、员工、角色任命、AgentRun、模型版本、Prompt版本、检索证据、工具调用、审批、输出和反馈。

日志采用关联ID贯穿消息、流程、任务和工具调用；敏感参数只保存脱敏摘要或哈希。

审计日志与业务日志分离存储，防篡改并按法规和企业制度设置留存期限。

支持按员工、角色、客户、任务、模型版本和时间检索，支持导出审计报告。

十、非功能需求、SLO与运维体系

| 类别 | 建议初始目标 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 可用性 | 核心服务月度可用性≥99.9% | 合成监控＋故障记录 |
| 响应时间 | 普通问答P95≤8秒；结构化查询P95≤3秒 | 压测与生产指标 |
| 主动事件 | 关键业务事件进入规则检测P95≤60秒 | 端到端事件追踪 |
| 流程一致性 | 正式流程状态与业务系统一致率≥99.9% | 对账任务 |
| 权限安全 | 未授权数据访问和高风险未确认执行为0 | 渗透、权限矩阵和红队测试 |
| 可追溯 | 关键回答、纠偏和工具动作证据覆盖率100% | 审计抽检 |
| 灾备 | 核心配置RPO≤15分钟，RTO≤4小时 | 灾备演练 |
| 扩展性 | 支持角色、模型、工具和知识域横向扩展 | 扩容和多租户测试 |
| 可维护性 | 配置变更可灰度、回滚；无须修改角色核心代码 | 版本发布演练 |

以上为建议初始SLO，正式数值应在用户规模、并发、业务时效、成本预算和基础设施评估后确认。

10.1 可观测性

业务指标：目标承接、协同完成、纠偏关闭、流程周期、客户价值和成果。

AI质量：事实准确率、引用完整率、拒答正确率、工具成功率、纠偏准确率和员工采纳率。

系统指标：请求量、延迟、错误、队列积压、数据库、缓存和事件消费。

成本指标：模型、Token、工具、平台、存储、人工审核和单位任务成本。

统一Trace：从协同渠道消息到Agent、检索、工具、流程和业务系统形成完整链路。

10.2 降级与故障处理

模型不可用：切换备选模型或退化为知识检索和人工服务。

向量库不可用：保留结构化目标、任务和流程能力，暂停无依据生成。

业务系统不可用：禁止猜测业务状态，创建待重试任务并提示员工。

事件积压：按业务优先级消费，确保幂等并监控处理延迟。

智能体异常：达到步数、时间或预算上限时停止并转人工。

十一、需求编号、验收标准与测试方案

11.1 管理底座核心需求

| 编号 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| VAL-001 | 支持三类价值定义、版本、指标、行为和适用范围。 | 角色/目标/成果可引用有效价值版本。 |
| STR-001 | 支持战略、目标、关键任务、指标和预算的结构化关系。 | 关键目标可追溯至战略和价值。 |
| STR-002 | 支持BSC四维指标和因果关联。 | 四维指标可展示领先/滞后关系。 |
| MKT-001 | 支持五看事实、假设、证据和洞察审核。 | 洞察区分事实与模型推断。 |
| MKT-002 | 支持产品×区域/客户目标矩阵和行动计划。 | 目标可分解到角色与任务。 |
| PRO-001 | 支持版本化流程、角色节点、SLA、异常和补偿。 | 历史实例不受新版本直接覆盖。 |
| PRO-002 | 流程运行时解析角色任命。 | 人员变更后新任务正确路由。 |
| HR-001 | 支持角色能力、等级、行为锚点和证据。 | 能力结论可查看证据和归因。 |
| ORG-001 | 支持铁三角共同目标、角色和健康度。 | 健康度不只依赖交互次数。 |
| FIN-001 | 支持人和智能体成本、成果与价值归因。 | 可按任务、角色、客户和项目查看。 |

11.2 AI质量验收

| 指标 | 建议门槛 | 评测说明 |
| --- | --- | --- |
| 角色边界遵循率 | ≥98% | 角色不承担超出职责和权限的动作。 |
| 事实准确率 | ≥95% | 基于已知答案和业务事实评测集。 |
| 引用完整率 | 关键回答100% | 每项关键事实有可访问证据。 |
| 目标关联准确率 | ≥95% | 任务与目标关系由业务专家标注。 |
| 纠偏精确率 | 试点≥80% | 被员工/管理者确认有效的预警占比。 |
| 纠偏误报率 | 试点≤20% | 按风险等级分别统计。 |
| 工具调用成功率 | ≥99%（不含外部系统故障） | 参数、权限、幂等和结果均正确。 |
| 高风险动作确认率 | 100% | 未确认执行数必须为0。 |
| 知识泄露 | 0 | 跨组织、客户、密级和角色的权限测试。 |

11.3 测试类型

单元测试：领域规则、指标公式、权限策略、Schema和幂等。

集成测试：HRIS、CRM、ERP、BPM、协同渠道、自研知识服务和模型API服务。

流程测试：正常、超时、退回、撤销、转办、并发、补偿和恢复。

AI离线评测：角色、事实、引用、工具、纠偏、拒答、安全和成本数据集。

AI红队测试：提示注入、越权、敏感信息、恶意工具参数和自主循环。

性能测试：并发、长文本、事件峰值、模型限流和降级。

业务UAT：由角色负责人用真实但脱敏的任务完成端到端验收。

灾备演练：数据库、事件、模型、知识服务和区域故障恢复。

十二、MVP范围、实施路线、交付物与组织保障

12.1 总体实施路径

第一阶段：底座构建与单点试点（1-3个月）

搭建知识库与数据底座，完成战略、价值、岗位模型的数字化定义。

选择特定岗位（如销售经理或研发工程师）试点开发角色智能体，跑通“指导-纠偏-蒸馏”闭环。

第二阶段：流程贯通与多智能体协同（3-6个月）

引入流程引擎，将核心业务流程（如LTC、IPD）接入系统。

实现多个角色智能体在流程节点上的自动协同与流转。

第三阶段：全面覆盖与生态融合（6个月以上）

覆盖全员角色，完善人力、组织、财经模块的深度评估与核算功能。

通过标准适配器接入企业现有协同渠道，形成统一、可替换的智能办公入口。

12.2 推荐MVP业务闭环

MVP范围：选择1个客户价值场景、1个战略目标、1条端到端流程、3-5个角色和1个试点组织，验证“目标—任务—流程—协同—纠偏—成果—成本—经验”闭环，而不是首期建设全部六大系统。

| MVP对象 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 业务场景 | 企业客户AI项目交付，或销售商机到项目交付的可控子流程。 |
| 角色 | 客户经理、解决方案经理、项目经理、AI研发工程师、交付工程师。 |
| 战略目标 | 提升按期交付率、客户满意度/续费率和项目毛利。 |
| 价值 | 客户效果与周期、企业利润与复用、岗位交付与协同价值。 |
| 流程 | 需求确认→方案→计划→研发→验收→复盘。 |
| 智能体能力 | 角色任命、目标解释、任务指导、协同、纠偏、成果检查、经验候选。 |
| 核算 | 工时、Token、工具/API、周期、质量、返工和客户结果。 |

12.3 分阶段实施

| 阶段 | 周期建议 | 关键工作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 业务与数据准备 | 3-4周 | 场景、角色、价值、目标、流程、数据源、权限和基线 | 完成范围和验收标准签字 |
| 1. MVP | 8-12周 | 角色中心、目标图、单流程、统一工作台入口、RAG、工具、审计 | 端到端场景通过UAT和安全验收 |
| 2. 多角色协同 | 12-16周 | 事件总线、协同协议、纠偏、流程异常和经验治理 | 协同/纠偏指标达到试点门槛 |
| 3. 管理系统深化 | 4-8个月 | 战略、营销、人力、组织和财经能力逐步增强 | 核心管理数据形成闭环 |
| 4. 规模化 | 持续 | 角色扩展、模型路由、运营、FinOps和组织变更 | 具备平台化治理与SLO |

12.4 每阶段交付物

业务蓝图、范围说明、价值地图、目标树、角色目录和流程清单。

领域模型、数据字典、API/事件规范、权限矩阵和系统集成清单。

角色智能体配置、Prompt/Skill、工具、知识域和评测数据集。

可运行系统、自动化测试、AI评测报告、安全测试和性能报告。

运维手册、模型/Prompt/知识发布流程、审计和成本运营看板。

用户培训、试点复盘、推广计划和收益评估报告。

12.5 项目组织

| 角色 | 主要责任 |
| --- | --- |
| 业务Sponsor | 确认价值、战略优先级、资源和重大决策。 |
| 产品负责人 | 需求范围、用户场景、路线图和验收。 |
| 企业架构师 | 领域模型、系统边界、集成和技术标准。 |
| 管理专家 | BLM/BEM、流程、角色、能力和价值模型。 |
| AI架构/算法 | 模型、Agent、RAG、评测和AI安全。 |
| 数据团队 | 主数据、指标、数据质量、知识和分析。 |
| 安全与合规 | 身份、权限、隐私、审计和红队。 |
| 研发与测试 | 服务、前端、集成、自动化和质量保障。 |
| 变革与运营 | 推广、培训、反馈、角色/知识运营和收益跟踪。 |

十三、风险清单与应对策略

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 管理概念未结构化 | 大量文档和Prompt，无法计算和追溯 | 先建企业语义模型与主数据责任制。 |
| 角色与员工混淆 | 经验、权限和绩效边界不清 | 分离角色模板、Agent实例和任命。 |
| AI越权 | 智能体执行不应执行的动作 | 工具网关、最小权限、动作分级和审批。 |
| 纠偏误报 | 员工反感、信任下降 | 规则优先、证据、置信度、反馈和灰度。 |
| 能力误判 | 把资源/流程问题归咎于个人 | 因果归因、人工复核、申诉和多证据。 |
| 经验污染 | 错误或敏感经验被传播 | 脱敏、专家审核、验证、版本和回滚。 |
| 流程失控 | Agent自由协商导致状态不一致 | 流程引擎保持权威，Agent作为节点参与者。 |
| 供应商锁定 | 模型/平台迁移困难 | 统一模型与工具接口、数据可导出、退出方案。 |
| 成本不可控 | 自主循环和高模型滥用 | 预算、路由、缓存、限流、步数和成本预警。 |
| 组织采纳不足 | 系统上线但员工不用 | 共创、试点、角色运营、培训和收益反馈。 |

十四、附录：角色配置、事件、API与评测样例

14.1 AI研发工程师角色配置样例

| 字段 | 示例 |
| --- | --- |
| RoleCode / Version | ROLE-AI-ENGINEER / 2.1 |
| 使命 | 以安全、可靠、可复用的AI技术能力支撑客户与企业业务目标。 |
| 岗位价值 | 缩短交付周期、提升AI质量、形成可复用资产、控制运行成本。 |
| 关键目标 | 知识问答准确率、交付及时率、缺陷率、复用率、单位任务成本。 |
| 主要流程 | 需求评审、方案设计、开发、测试、发布、监控、复盘。 |
| 上游角色 | 产品经理、解决方案经理、项目经理。 |
| 下游角色 | 测试工程师、运维/交付工程师。 |
| 可用工具 | 代码库查询、任务查询、测试、知识检索、成本查询。 |
| 受控工具 | 合并代码、发布、变更生产配置，必须人工确认。 |
| 禁止动作 | 未经批准访问客户敏感数据、修改预算、跳过安全测试。 |
| 经验蒸馏 | 成功调优方法、失败案例、评测集构建和成本优化；发布前专家审核。 |

14.2 纠偏事件样例

| 字段 | 样例值 |
| --- | --- |
| EventType | TaskStrategicDeviationDetected |
| Subject | Task:T-20260728-001 |
| RoleAssignment | ASG-AI-ENGINEER-ZHANGSAN |
| Trigger | 连续3天投入非关键界面优化，核心准确率问题未处理 |
| ObjectiveRef | OBJ-CUSTOMER-RENEWAL / KR-KB-ACCURACY |
| EvidenceRefs | 任务日志、缺陷单、客户反馈、当前里程碑 |
| Severity / Confidence | Medium / 0.86 |
| SuggestedAction | 暂停非关键界面工作；优先完成准确率评测和Top错误修复 |
| RequiredCollaboration | 产品经理确认优先级；测试工程师提供评测结果 |
| Feedback | 接受/驳回/解释/升级 |

14.3 工具API最小规范

请求头：RequestId、CorrelationId、EmployeeId、RoleAssignmentId、Tenant/Org、IdempotencyKey。

请求体：严格JSON Schema，明确必填、枚举、范围、敏感字段和业务版本。

响应体：Status、Data、EvidenceRefs、ErrorCode、Retryable、AuditId。

错误分类：认证、授权、参数、业务冲突、限流、超时、外部依赖和系统错误。

所有写接口支持幂等；高风险接口支持DryRun和ApprovalToken。

14.4 AI评测集结构

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| CaseId / Category | 角色边界、事实、引用、目标、纠偏、工具、安全等分类。 |
| Input | 员工问题或业务事件。 |
| Context | 角色、目标、流程、权限和可用知识。 |
| ExpectedBehavior | 期望回答、工具、拒答或升级行为。 |
| RequiredEvidence | 必须引用的结构化对象或文档。 |
| ForbiddenBehavior | 禁止泄露、禁止调用、禁止无依据判断。 |
| Scoring | 规则、代码、专家或模型裁判及权重。 |
| Version | 适用模型、Prompt、知识和工具版本。 |

14.5 参考技术标准与内部规范

模型API规范：企业模型网关统一封装Chat、Embedding、Rerank、流式输出、工具调用和错误码。

知识服务规范：统一文档、版本、切片、索引、权限、检索、引用和反馈接口，不对业务暴露底层向量库。

Agent协议规范：统一AgentRun、上下文、计划步骤、工具调用、审批、事件和审计数据结构。

对象存储与检索规范：采用企业可控的S3兼容对象接口、关系数据库、全文索引和向量索引。

说明：模型供应商可替换；接入前必须完成API兼容性、数据保留、SLA、成本、限流和退出能力评估。

结语

本系统的本质不是给员工增加一个聊天机器人，而是把企业的价值、战略、组织、流程、能力、知识和经营约束数字化，并通过角色智能体落实到每一项工作中。显性角色智能体是企业能力的执行终端，隐性管理底座是企业管理的数字操作系统。

项目成功的关键不在于模型是否足够强，而在于：角色是否定义清晰、目标是否可追溯、流程是否权威、权限是否可控、证据是否完整、评价是否公平、经验是否可信，以及业务价值是否能够被持续验证。